| 2.2 | Высота порога дверных коробок внутри здания превышает 0,025 м |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц |  | Капитальный ремонт | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Отсутствует знак доступности на входе. |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц |  | Установить знак доступности. | 2019 |  |
| 2.4 | Отсутствует кнопка вызова |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц |  | Установить кнопку вызова. | 2018 |  |
| 2.5 | Тамбур не соответствует установленным нормам |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц |  | Капитальный ремонт | 2029 |  |
| 2.6 | Входная площадка не соответствует норме |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц |  | Провести реконструкцию | 2029 |  |
| 2.7 | Дверные проемы, двери не соответствуют нормам |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц |  | Капитальный ремонт | 2029 |  |
| 3 | Пути движения внутри здания |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отсутствует схема движения |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Разместить схему движения |  | 2019 |  |
| 3.2 | Доступный маршрут не обозначен знаками |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Разместить знаки по маршруту движения |  | 2019 |  |
| 4 | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Туалетная комната не соответствует установленным нормам |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Капитальный ремонт |  | 2029 |  |  |
| 5 | Система информации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система информации на объекте отсутствует |  | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Приобрести и установить необходимое оборудование (визуальные, звуковые, тактильные) |  | 2019 |  |  |